Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2013 г. N 382

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА

КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 [N 230](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDBDAB77A4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax1L),  от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax2L), от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax7L), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B37F4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE37Ax1L),  от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax3L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B230CD9DCB17C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18AEE97Ax3L), от 23.12.2017 [N 1623](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9DAB4784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax0L),  от 26.01.2018 [N 71](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEA7Ax4L)) |

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Положение](#P51) о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием;

[изменения](#P265), которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в отношении крупных инвестиционных проектов с государственным участием (далее - инвестиционные проекты), включенных в федеральную адресную инвестиционную [программу](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E949113097E9069C4B2408D8DDB17A4C3067A08B1A3472x2L) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 55](#P252) Положения, утвержденного настоящим постановлением.

3. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

а) утвердить в месячный срок:

[форму](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDED3B77B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax0L) заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;

[форму](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDED3B77B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax6L) сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов;

б) утвердить в 2-месячный срок [порядок](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDEDDB5794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEA7Ax8L) формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;

в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в [подпункте "б"](#P25) настоящего пункта порядка перечень экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;

г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических документов, нормативов цены конструктивных решений и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых отечественных и мировых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, современных строительных материалов, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве.

4. Министерству образования и науки Российской Федерации в 2-месячный срок:

а) образовать и утвердить состав научно-экспертного совета по проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку, с выделением при необходимости в его составе независимых экспертных комиссий соответствующей направленности либо отраслевых групп;

б) утвердить:

порядок и [методику](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2004DBDCB6794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax3L) проведения экспертной оценки соответствия технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму экспертного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов;

положение о классификации технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения, в том числе в целях их параметрического сопоставления с зарубежными аналогами, подлежащих учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

5. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить положения о проведении обязательного публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием субъектов Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций в установленной сфере деятельности.

7. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации, Министру Российской Федерации Абызову М.А. представить в I квартале 2015 г. предложения о совершенствовании порядка проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, подготовленные по результатам его проведения в 2014 году.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждено

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 апреля 2013 г. N 382

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА

КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 [N 230](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDBDAB77A4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax1L),  от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax7L), от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B37F4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE37Ax1L), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax3L),  от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B230CD9DCB17C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18AEE97Ax3L), от 26.01.2018 [N 71](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEA7Ax4L)) |

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием (далее - инвестиционные проекты) в отношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета с использованием механизма федеральной адресной инвестиционной программы (далее - объекты капитального строительства).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEA7Ax8L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

2. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

"инвестиционный проект" - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

"публичный технологический аудит инвестиционного проекта" - проведение экспертной оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по созданию в рамках инвестиционного проекта объекта капитального строительства на их соответствие современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, необходимых для функционирования объекта капитального строительства, а также эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, снижения стоимости и сокращения сроков строительства, повышения конкурентоспособности производства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

"ценовой аудит инвестиционного проекта" - проведение экспертной оценки стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов публичного технологического аудита инвестиционного проекта;

"заявитель" - застройщик или заказчик, государственный заказчик, технический заказчик (далее - застройщик), обратившиеся с заявлением о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax8L), от 26.01.2018 [N 71](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax1L))

"оптимальность основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений" - наилучшие архитектурные, конструктивные, технологические и инженерно-технические решения, дающие в заданных условиях наибольшую экономическую эффективность.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

3. Заявителем на 1-м этапе проведения публичного технологического и ценового аудита является застройщик.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax0L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

4. Заявителем на 2-м этапе проведения публичного технологического и ценового аудита является застройщик, технический заказчик или уполномоченное ими лицо.

5. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится:

а) в 2014 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более;

б) в 2015 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 5 млрд. рублей и более;

в) в 2016 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 4 млрд. рублей и более;

г) в 2017 году - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 3 млрд. рублей и более;

д) с 2018 года - в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

(п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax7L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

6. Публичный технологический и ценовой аудит проводится по инвестиционным проектам в отношении объектов капитального строительства, включенных в федеральные целевые программы, и объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы (далее - инвестиционные проекты в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы).

(п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax2L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

7. Публичный технологический и ценовой аудит не проводится в отношении инвестиционных проектов, [сведения](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B280ED6D3B170113A6FF98718332D48684DACE8387E18AC7Ex9L) о которых составляют государственную тайну.

8. Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов проводится в 2 этапа:

а) 1-й этап - на стадии подготовки соответствующего акта Правительства Российской Федерации об утверждении федеральных целевых программ, о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, а также в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, за счет средств федерального бюджета, о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), не включенных в федеральные целевые программы, о предоставлении субсидий из федерального бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, о предоставлении субсидий из федерального бюджета государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, или в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, или для последующего предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ (далее - решение о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта);

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax4L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

б) 2-й этап - на стадии утверждения проектной документации в отношении объекта капитального строительства, создаваемого в ходе реализации инвестиционного проекта.

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства подлежит разработке, проведение публичного технологического и ценового аудита на 1-м и 2-м этапах осуществляется в порядке, установленном [разделом II](#P107) настоящего Положения.

По инвестиционным проектам, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана, проведение публичного технологического и ценового аудита осуществляется в 1 этап в порядке, установленном [разделом III](#P216) настоящего Положения.

Публичный технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов не проводится в случае, если в отношении объектов капитального строительства используется экономически эффективная проектная документация повторного использования или проведен технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, в случае если проведение технологического и ценового аудита такого обоснования инвестиций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации является обязательным.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE97Ax7L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333; в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.11.2016 [N 1159](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B37F4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE37Ax1L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B230CD9DCB17C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18AEE97Ax3L))

9. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов осуществляют независимые экспертные организации (далее - экспертные организации), отбор которых осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 31](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D8D9B8734C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18AFE97Ax5L) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом дополнительных требований, предъявляемых к участникам закупки в случае отнесения товаров, работ, услуг, к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, предусмотренных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B230FDDD9B67C4C3067A08B1A3472x2L) Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям".

(п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE97Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

10 - 11. Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax1L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333.

12. За проведение 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита и 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционных проектов, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства подлежит разработке, экспертными организациями взимается плата в размере, не превышающем соответственно 0,2 процента и 0,38 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

За проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, по которым проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана, экспертными организациями взимается плата в размере, не превышающем 0,58 процента суммарной стоимости изготовления проектной документации и материалов инженерных изысканий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

В размере указанной платы учитывается сумма налога на добавленную стоимость.

13. Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов включается в состав расходов на реализацию инвестиционного проекта в части расходов, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с [пунктом 31](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B230CD6DFB57A4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18A8EA7Ax3L) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.

По инвестиционным проектам, в отношении которых предоставляются средства федерального бюджета на разработку проектной документации, могут быть предусмотрены средства федерального бюджета на оплату проведения публичного технологического и ценового аудита.

14. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax3L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333.

15. Участниками проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера, на 1-м этапе также являются общественные советы, указанные в [пункте 26](#P169) настоящего Положения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax6L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

II. Проведение публичного технологического и ценового

аудита инвестиционных проектов на 1-м и 2-м этапах,

по которым проектная документация в отношении объектов

капитального строительства подлежит разработке

Проведение публичного технологического и ценового аудита

инвестиционных проектов на 1-м этапе

16. Для проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе заявитель представляет в экспертную организацию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью заявителя (при наличии печати) следующие документы:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax5L), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax2L))

а) заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, согласованное с главным распорядителем средств федерального бюджета;

б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D8D9B2794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEC7Ax1L) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590. По инвестиционным проектам в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы указанное обоснование должно быть согласовано с главным распорядителем средств федерального бюджета и субъектом бюджетного планирования;

в) задание на проектирование, подготовленное в соответствии с [пунктом 14](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D8D9B2794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACED7Ax1L) Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. По инвестиционным проектам в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы указанное задание должно быть согласовано с главным распорядителем средств федерального бюджета и субъектом бюджетного планирования;

г) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax4L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333.

17. Экспертная организация проводит проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, подписанный руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом), либо возвращает представленные документы без рассмотрения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax7L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

18. Заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в [пункте 17](#P121) настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмотрения в случае представления документов, указанных в [пункте 16](#P115) настоящего Положения, не в полном комплекте.

19. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, указанным в [пункте 17](#P121) настоящего Положения, срок, который не должен превышать 45 дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства указанный срок может быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В этом случае заявление о проведении 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта возврату не подлежит.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax6L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

20. Объектами публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, проводимого экспертными организациями, являются:

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений;

задание на проектирование.

(п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

20(1). Предметом публичного технологического и ценового аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта являются:

а) оценка обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла и соответствия современному уровню развития техники и технологий;

б) оценка обоснования выбора технологических решений на предмет возможности обеспечения требований к основным характеристикам продукции (работ и услуг), отсутствия уже разработанных или альтернативных технологий, позволяющих обеспечить требования к основным характеристикам продукции (работ и услуг). Оценка обоснования выбора технологических решений проводится, если в инвестиционном проекте предусмотрено создание новых или модернизация существующих технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2004DBDCB6794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax3L) проведения экспертной оценки соответствия технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения современному уровню развития науки и техники;

в) оценка обоснования выбора основного технологического оборудования по укрупненной номенклатуре на предмет возможности обеспечения требований к основным характеристикам продукции (работ и услуг), их соответствия современному уровню развития техники и технологий;

г) оценка сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта на предмет их оптимальности;

д) оценка предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта, включая оценку стоимости строительства по укрупненным показателям (укрупненным нормативам цены строительства) с учетом стоимости строительства аналогичных объектов капитального строительства, в том числе за рубежом. Оценка содержит сравнительный анализ стоимости реализации инвестиционного проекта с международными и отечественными аналогами, реализованными в сопоставимых условиях (при наличии);

е) оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том числе технологических, ценовых и финансовых, по срокам реализации инвестиционного проекта и его этапов.

(п. 20(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEF7Ax3L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

20(2). При проведении публичного технологического и ценового аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в рамках реализации инвестиционного проекта должны быть выявлены возможности улучшения выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений, основного технологического оборудования, сокращения сроков и этапов работ, стоимости реализации инвестиционного проекта в целом и отдельных его этапов.

(п. 20(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEC7Ax1L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

20(3). Предметом публичного технологического и ценового аудита задания на проектирование в рамках реализации инвестиционного проекта являются:

а) оценка с учетом рассмотрения обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений:

требований к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям и основному технологическому оборудованию;

сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта;

предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов;

б) оценка достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование, для разработки проектной документации и реализации проекта.

(п. 20(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEC7Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

21. Результатом проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе является положительное или отрицательное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта, выданное экспертной организацией по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - заключение), и содержащее в том числе:

а) результаты оценки обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных и инженерно-технических и технологических решений, сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта, рисков реализации инвестиционного проекта;

б) сведения о соответствии результатов технологического и ценового аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям, основному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, предусмотренным в задании на проектирование;

в) сведения о достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование, для разработки проектной документации и реализации проекта;

г) оценку возможности и целесообразности применения в инвестиционном проекте разработанных или разрабатываемых технологий, позволяющих обеспечить требования к основным характеристикам продукции (работ, услуг) в инвестиционных проектах, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий производства продукции (работ, услуг), - в случае наличия таких технологий.

(п. 21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEC7Ax6L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

21(1). Положительным является заключение, содержащее:

а) положительную оценку обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных и инженерно-технических и технологических решений, выбора основного технологического оборудования, сроков и этапов подготовки и реализации инвестиционного проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта, рисков реализации инвестиционного проекта;

б) заключение о соответствии результатов технологического и ценового аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений требованиям к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и технологическим решениям, основному технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, предусмотренным в задании на проектирование;

в) заключение о достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование, для разработки проектной документации и реализации инвестиционного проекта.

(п. 21(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACED7Ax2L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

22. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении. Плата за повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта не взимается.

Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судебном порядке.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACED7Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

23. Заключение подписывается руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE27Ax1L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

24. В случае применения в инвестиционном проекте строительных решений, требования к которым не установлены законодательством Российской Федерации, заключение может содержать рекомендации по разработке проектных решений с применением новых технологий строительства, методов, материалов, изделий и конструкций.

При наличии таких рекомендаций заявитель направляет указанные рекомендации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для их рассмотрения в установленном порядке с целью закрепления при необходимости в законодательстве Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE27Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

25. Сведения о технологии производства продукции (работ, услуг) гражданского назначения, создание или модернизация которых признаны целесообразными по результатам публичного технологического аудита инвестиционного проекта, направляются заявителем в Министерство образования и науки Российской Федерации и подлежат рассмотрению и включению в установленном порядке в состав объектов государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(п. 25 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE27Ax2L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

26. По результатам проведения на 1-м этапе публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта экспертной организацией в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведений конфиденциального характера, заявитель направляет копию заключения, а также копию документа, указанного в [подпункте "в" пункта 16](#P119) настоящего Положения, в общественный совет при предполагаемом главном распорядителе средств федерального бюджета (главном распорядителе средств федерального бюджета).

(п. 26 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax9L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

27. Указанные в [пункте 26](#P169) настоящего Положения общественные советы в срок, составляющий не менее 15 календарных дней, но не превышающий 30 календарных дней со дня представления копии заключения, а также копии документа, указанного в [подпункте "в" пункта 16](#P119) настоящего Положения, рассматривают их и подготавливают заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE27Ax6L), от 26.01.2018 [N 71](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax1L))

28. Положительное заключение и заключение соответствующего общественного совета, указанное в [пункте 27](#P171) настоящего Положения (в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера), являются обязательными документами при принятии Правительством Российской Федерации решения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта, а также при осуществлении детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE27Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

Проведение публичного технологического и ценового аудита

инвестиционных проектов на 2-м этапе

29. Для проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта на 2-м этапе заявитель представляет в экспертную организацию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью (при наличии печати) следующие документы:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax1L), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax5L))

а) заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционного проекта;

б) проектная документация на объект капитального строительства, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которого планируется осуществить в рамках инвестиционного проекта;

в) копия задания на проектирование или копия задания на проектирование, измененного с учетом результатов публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на 1-м этапе;

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax0L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

г) сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, местонахождение юридического лица);

д) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске лиц, осуществивших подготовку проектной документации, к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации, действительного на дату подписания акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам является обязательным;

е) заключение экспертной организации по результатам проведения публичного технологического и ценового аудита на 1-м этапе и заключение соответствующего общественного совета, указанное в [пункте 27](#P171) настоящего Положения (в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведений конфиденциального характера).

(пп. "е" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax2L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

30. Экспертная организация проводит проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита, подписанный руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом), либо возвращает представленные документы без рассмотрения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax4L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

31. Заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в [пункте 30](#P189) настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмотрения в случае представления документов, предусмотренных [пунктом 29](#P179) настоящего Положения, не в полном комплекте.

32. Проведение 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, указанным в [пункте 30](#P189) настоящего Положения, срок, который не должен превышать 60 дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства указанный срок может быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в представленных документах неточностей и (или) технических ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В этом случае заявление о проведении 2-го этапа публичного технологического аудита инвестиционных проектов возврату не подлежит.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax7L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

33. Объектом публичного технологического аудита инвестиционного проекта, проводимого экспертной организацией на 2-м этапе, является проектная документация на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

(п. 33 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax6L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

33(1). Предметом публичного технологического аудита инвестиционного проекта, проводимого экспертной организацией на 2-м этапе, является оценка принятых в проектной документации архитектурных, конструктивных, инженерно-технических и технологических решений в целях определения их соответствия:

а) решениям, установленным в задании на проектирование, с учетом формализуемых требований к таким решениям, определенных на 1-м этапе публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;

б) современному уровню развития техники и технологий производства продукции (работ, услуг);

в) исходно-разрешительной документации на строительство.

(п. 33(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax8L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

34. Результатом проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта на 2-м этапе является сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, выданное экспертной организацией по [форме](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDED3B77B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax6L), утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и содержащее сведения, предусмотренные [пунктом 33(1)](#P197) настоящего Положения (далее - сводное заключение).

(п. 34 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEA7Ax5L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

35. Положительное сводное заключение является обязательным документом для утверждения государственным заказчиком проектной документации в отношении объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

36. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEA7Ax7L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333.

37. Заявитель вправе представить документы на повторное проведение публичного технологического аудита инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в сводном заключении. Плата за повторное проведение публичного технологического аудита инвестиционного проекта не взимается.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEA7Ax6L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

38. Сводное заключение, содержащее выводы о несоответствии проектной документации установленным требованиям, может быть оспорено в судебном порядке.

(п. 38 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEA7Ax9L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

39. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax1L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

40. Ценовой аудит инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы осуществляется на 2-м этапе путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного проекта, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B57C4C3067A08B1A3472x2L) Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax0L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

41. Документ об утверждении проектной документации в отношении объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства являются обязательными документами для предоставления в установленном порядке средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

III. Проведение публичного технологического и ценового

аудита инвестиционных проектов, по которым проектная

документация в отношении объектов капитального

строительства разработана

42. Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, по которым в отношении объектов капитального строительства проектная документация разработана, осуществляется в 1 этап.

Для проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта заявитель представляет в экспертную организацию подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью заявителя (при наличии печати) документы, указанные в [подпунктах "а"](#P117), ["б"](#P118) и ["г" пункта 16](#P120), в [подпунктах "б"](#P182) - ["д" пункта 29](#P186) настоящего Положения, а также копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при его наличии), выданного в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B57C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE97Ax1L) о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 (далее - заключение о достоверности сметной стоимости).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax0L), от 23.12.2016 [N 1465](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax4L))

43. Экспертная организация проводит проверку комплектности представленных документов в течение 3 рабочих дней со дня их получения и направляет в указанный срок заявителю проект договора о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, подписанный руководителем организации (уполномоченным им лицом), либо представленные документы возвращаются без рассмотрения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax3L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

44. Заявление о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта и прилагаемые к нему документы в срок, указанный в [пункте 43](#P224) настоящего Положения, подлежат возврату заявителю без рассмотрения в случае представления документов, указанных в [пункте 42](#P221) настоящего Положения, не в полном комплекте.

45. Проведение публичного технологического аудита инвестиционного проекта осуществляется в предусмотренный договором, указанным в [пункте 43](#P224) настоящего Положения, срок, который не должен превышать 60 дней. Для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства указанный срок может быть увеличен, но не более чем на 15 дней.

В случае обнаружения в документах неточностей и (или) технических ошибок экспертная организация в течение указанного срока уведомляет об этом заявителя. Заявитель обязан в течение 15 дней со дня получения уведомления устранить неточности и (или) технические ошибки. В этом случае заявление о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта возврату не подлежит.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax2L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

46. Предметом публичного технологического аудита инвестиционного проекта, по которому проектная документация в отношении объектов капитального строительства разработана, является оценка обоснованности инвестиционного проекта в соответствии с [пунктами 20(1)](#P131) - [20(3)](#P141) и [подпунктом "в" пункта 33(1)](#P200) настоящего Положения.

Предметом ценового аудита инвестиционного проекта является оценка содержащейся в проектной документации сметной стоимости объекта капитального строительства с учетом результатов проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта.

Ценовой аудит проводится путем осуществления проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рамках инвестиционного проекта, в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305DAD9B57C4C3067A08B1A3472x2L) Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

В случае если по результатам проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта не требуется внесения изменений в проектную документацию и в отношении этого инвестиционного проекта имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, повторный ценовой аудит такого инвестиционного проекта не проводится.

(п. 46 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax5L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

47. Результатом проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта экспертной организацией является положительное или отрицательное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита, выданное экспертной организацией по [форме](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200BDED3B77B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE37Ax6L), утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(п. 47 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEB7Ax8L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

48. В случае получения отрицательного сводного заключения заявитель вправе представить документы на повторное проведение публичного технологического инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, указанных в сводном заключении. Плата за повторное проведение публичного технологического аудита инвестиционного проекта не взимается.

49. Сводное заключение подписывается руководителем экспертной организации (уполномоченным им лицом).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax1L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

50. В случае применения в инвестиционном проекте строительных решений, требования к которым не установлены законодательством Российской Федерации, сводное заключение может содержать рекомендации по разработке проектных решений с применением новых технологий строительства, методов, материалов, изделий и конструкций.

51. По результатам проведения публичного технологического аудита инвестиционного проекта экспертной организацией в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера, заявитель направляет копии сводного заключения, заключения о достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также копию задания на проектирование, указанную в [подпункте "в" пункта 29](#P183) настоящего Положения, в общественный совет при предполагаемом главном распорядителе средств федерального бюджета (главном распорядителе средств федерального бюджета).

(п. 51 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax3L) Правительства РФ от 26.01.2018 N 71)

52. Указанные в [пункте 51](#P241) настоящего Положения общественные советы в срок, составляющий не менее 15 календарных дней, но не превышающий 30 календарных дней со дня представления копий сводного заключения, заключения о достоверности сметной стоимости (при его наличии), а также копии задания на проектирование, указанной в [подпункте "в" пункта 29](#P183) настоящего Положения, рассматривают их и подготавливают заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.12.2015 [N 1333](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax3L), от 26.01.2018 [N 71](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D6DBB9784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACE87Ax5L))

53. Положительное сводное заключение и заключение общественного совета, указанное в [пункте 52](#P243) настоящего Положения (в отношении инвестиционных проектов, не содержащих сведения конфиденциального характера), являются обязательными документами при принятии Правительством Российской Федерации решения о предоставлении средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта, а также при осуществлении детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax2L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

54. Положительное заключение о достоверности сметной стоимости является обязательным документом для предоставления средств федерального бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

IV. Проведение публичного технологического и ценового

аудита в ходе реализации инвестиционного проекта

55. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеются положительное сводное заключение и положительное заключение о достоверности сметной стоимости, увеличилась сметная стоимость объекта капитального строительства или уменьшилась его мощность, то в отношении инвестиционного проекта проводится повторный публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с настоящим Положением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B67C4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax5L) Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333)

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, который не подлежал проведению обязательного публичного технологического и ценового аудита, увеличилась сметная стоимость объекта капитального строительства и (или) изменилась его мощность и в результате этих изменений объект попал в категорию объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим Положением, то в отношении инвестиционного проекта проводится публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с настоящим Положением.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 апреля 2013 г. N 382

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2014 [N 1505](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax2L),  от 23.12.2017 [N 1623](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9DAB4784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax0L)) |

1. [Абзац тринадцатый пункта 31](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2008DFDEB77B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18A8EB7Ax5L) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 8, ст. 744; 2012, N 27, ст. 3738), изложить в следующей редакции:

"публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).".

2. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9DAB4784C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEE7Ax0L) Правительства РФ от 23.12.2017 N 1623.

3. В [Правилах](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200CD6D2B47B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEB7Ax2L) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3916; 2009, N 2, ст. 247):

а) [пункт 11](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200CD6D2B47B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADEA7Ax0L) дополнить подпунктом "з(1)" следующего содержания:

"з(1)) копия положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, по которым разработана проектная документация в отношении объекта капитального строительства) или положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам, включающим разработку проектной документации), а также экспертное заключение научно-экспертного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, заключение общественного совета при заявителе в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться обязательный публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

б) [подпункт "в" пункта 13](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B200CD6D2B47B4C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ACEC7Ax2L) дополнить словами ", а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла".

4. [Пункт 38](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2009DFDFB4794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE97Ax2L) Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4834), дополнить абзацами следующего содержания:

"Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D707DB68667EA4E94911398EEE069C4B2305D9D9B6794C3067A08B1A3422177F4AE5E4397E18ADE87Ax2L) Правительства РФ от 26.12.2014 N 1505.

Ежеквартальная и годовая информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с адресной программой с разбивкой по объектам капитального строительства (за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну) размещается на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.".